Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 22 июня по 26 июня

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ СГ Викторов И.В. |
|  | 20 | 515 (ремонт санузла) | 22.05 |  | 75 | Укладка напольной плитки |  |
|  | 22 | 205 (ремонт душевой) | 04.06 | 25.06 | 100 | Работы завершены |  |
|  | 20 | 216 (ремонт душевой) | 10.06 |  | 20 | Укладка настенной плитки |  |
|  | 21 | 716 (ремонт душевой) | 15.06 |  | 10 | Укладка напольной плитки |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ СГ Гриндуль В.В. |
|  | 23 | 206 (ремонт душевой) | 15.06 | 25.06 | 100 | Работы завершены |  |
|  | 15 | 703 (ремонт душевой) | 25.06 |  | 20 | Ремонт по замене гидроизоляции. |  |

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (Ответственный – Викторов И.В.):

24-25 июня проводились работы по ремонту откосов железной двери щитовой в помещении службы охраны в общежития №20,

24-25 июня проводились работы по затирке протекающей душевой после ремонта подрядчиками в блоке 603 общежития №14,

29 июня 2015 г.										Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)