# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 22 августа по 26 августа

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО №10 Маркина С.А. |
| 1 | 21 | 307 (ремонт душевой) | 6.07 | 26.07 | 90 | Облицовка кафелем стен |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭО №10 Гриндуль В.В. |
| 2 | 15 | 903 (ремонт душевой) | 02.08 | 23.08 | 100 | Работы завершены |  |
| 3 | 15 | 1316 (косметический ремонт комнаты Б и коридора) | 23.08 | 09.09 | 20 | Заливка пола, настил линолеума, монтаж плинтусов в комнате Б |  |

На участке № 2 РЭО №10 в указанный период вне плана проводились следующие работы (ответственная – Маркина С.А.):

22 августа проводились работы по устранению отверстия в перекрытии в душевой блока 601 общежития №16

22 - 24 августа проводились работы по окраске дверных полотен, подклейке обоев, частичный ремонт в душевых блоков на 5 и 6 этажах общежития №23

25 августа проводились работы по демонтажу поддона, грунтовки стен, подготовке поддона к монтажу, установке поддона, укладке плитки в душевой блока 201 общежития №20

29.08.2016										Нач. РЭО Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)