# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 23 июля по 27 июля

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 14 | 714 (ремонт душевой) | 06.07.18 |  |  | Демонтаж |  |
| 2 | 14 | 714 (ремонт душевой) | 25.07.18 |  |  | Установка трапа |  |
| 3 | 14 | 714 (ремонт душевой) | 26.07.18 |  | 15 | Заливка стяжки пола |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 14 | Блок № 1215 | 10.07.18 | 20.08.18 | 40 | Капитальный ремонт жилого блока: -демонтаж -ремонт санузлов -ремонт полов -ремонт жил. помещений -ремонт потолков -замена дверных полотен |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

24 июля раскладка линолеума для выравнивания, раскрой линолеума в главном зале тренажёрного центра, 1 этаж общежития №13

26 Затирка швов кафельной облицовки стен в душевой блока 318 общежития №21

27 июля  ремонт потолка над унитазом в туалете, в блоке 503 общежития №21

30.07.2018							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)