# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 23 октября по 27 октября

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А. |
| 1 | 14 | 1413 (ремонт душевой) |  |  |  | Демонтаж |  |
| 2 | 21 | 318 (ремонт душевой) | 05.10 | 26.10 | 100 | Работы завершены |  |
| 3 | 13 | 1105 (ремонт душевой) | 17.10 | 08.11 | 60 | Оштукатуривание стен, облицовка кафелем стен |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 15 | 809 | 16.10.17 | 06.12.2017 | 25 | Капитальный ремонт жилого блока |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

23-27 октября проводились работы по замене трапа в душевой  блока 612 общежития №14

24-26 октября проводились работы по  восстановлению кафельной облицовки в туалете  блока 411  общежития №12

27 октября проводились работы по устранению грибка на стене блока 204б в общежитии №12

30.10.2017							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)