Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 23 ноября по 27 ноября

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ СГ Гриндуль В.В. |
| 1 | 20 | 712 (ремонт санузлов – душевая, туалет) | 28.10 | 27.11 | 100 | Работы завершены |  |
| 2 | 20 | 712 (ремонт комнаты) | 29.10 | 19.11 | 100 | Работы завершены |  |
| 3 | 20 | 712 (ремонт коридора) | 05.11 | 27.11 | 100 | Работы завершены |  |
| 4 | 20 | 712 (ремонт кухни) | 11.11 | 24.11 | 100 | Работы завершены |  |

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (ответственный за производства работ – начальник участка № 2 РЭУ Студгородка Викторов И.В.):

23-27 ноября проводились работы по ремонту душевой блока 1210 общежития №16;

23-27 ноября проводились работы по ремонту душевой блока 606 общежития №22;

23 ноября проводились работы по заделке штроб после установки электронного замка на пожарном выходе на центральной лестнице в общежитии №10;

24 ноября проводились работы по устранению отверстия, прогрызенного крысами, в помещении за мусоропроводом на втором этаже общежития №22;

24 ноября проводились работы по окраске мест крепления электронных замков в общежитиях №№20,23;

25-27 ноября проводились работы по ремонту душевой блока 315 общежития №22;

9 марта 2016 г.										Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)