# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 24 июля по 28 июля

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А. |
| 1 | 15 | 1310 (ремонт душевой) | 31.07 |  | 20 | Укладка газобетонных блоков, шпатлевание стен |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 9 | C 2-ого по 5-й (левое крыло) | 14.06.17 | 27.07.17 | 100 | Сдан в эксплуатацию |  |
| 2 | 9 | C 2-ого по 5-й (правое крыло) | 27.07.17 |  |  | Восстановление и ремонт пола и подоконников: гидроизоляционной битумной мастикой, кафельной плиткой по полу и подоконникам, замена сантех.трапов (2-ой этаж), работы по контр-уклону слива в стояк (2-ой этаж). Правое крыло. |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

24-28 июля проводились работы по ремонту бельевой на 1 этаже (укладка плитки, покраска потолка) в общежитии №13

24-28 июля проводились работы по ремонту спортивного зала (покраска стен, потолка) в общежитии №13

24-28 июля проводились работы по ремонту душевой блока 309 общежития №14, ремонт закончен

31.07.2017							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)