# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 09 по 31 января 2024 года

| № п/п | № обще-жития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 15 | 310 (капитальный ремонт душевой) | 25.12.2023 | 24.01.2024 | 100 | Работы завершены. |  |
| 2 | 10 | 209 (перекраска стен в кабинете) | 09.01.2024 | 09.01.2024 | 100 | Работы завершены. |  |
| 3 | 13 | 1014 (косметический ремонт потолка душевой после обрушения штукатурного слоя). | 24.01.2024 | 26.01.2024 | 100 | Работы завершены. |  |
| 4 | 21 | 608 (блок после капитального ремонта – переустановка поддона) | 29.01.2024 | 30.01.2024 | 100 | Работы завершены. |  |
| 5 | 14 | 811 (капитальный ремонт душевой) | 29.01.2024 |  | 30 | В работе. |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В. |
| 6 | 13 | 703 (капитальный ремонт душевой и туалета) | 18.12.2023 |  | 95 | В работе. |  |
| 7 | 13 | 803 (капитальный ремонт душевой) | 16.01.2024 |  | 30 | В работе. |  |
| 8 | 13 | 1209 (капитальный ремонт душевой) | 31.01.2024 |  | 5 | В работе. |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):

10 января - восстановление гидроизоляции (частичная зачистка швов, затирка швов) в душевой, блок №901, общежитие №14

25 января - восстановление гидроизоляции (частичная зачистка швов, затирка швов) в душевой, блок №201, общежитие №10

25 января - восстановление гидроизоляции (частичная зачистка швов, затирка швов) в душевой, блок №207, общежитие №10

25 января - восстановление гидроизоляции (частичная зачистка швов, затирка швов) в душевой, блок №208, общежитие №10