# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 01 по 29 декабря 2023 года

| № п/п | № обще-жития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 15 | 1415 (Капитальный ремонт душевой) | 15.11.2023 | 15.12.2023 | 100 | Работы завершены |  |
| 2 | 22 | 408 (переустановка поддона в с/у) | 19.12.2023 | 21.12.2023 | 100 | Работы завершены. |  |
| 3 | 15 | 310 (капитальный ремонт душевой) | 25.12.2023 |  | 30 | В работе. |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В. |
| 4 | 7 | 304 (косметический ремонт комнаты) | 21.11.2023 | 14.12.2023 | 100 | Работы завершены. |  |
| 5 | 9 | 320 (косметический ремонт комнаты) | 05.12.2023 | 20.12.2023 | 100 | Работы завершены. |  |
| 6 | 13 | 703 (капитальный ремонт душевой и туалета) | 18.12.2023 |  | 50 | В работе. |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):

04 декабря -  установка нового примыкания, укладка плитки клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №717, общежитие №23

04 декабря - установка нового примыкания, укладка плитки клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №216, общежитие №23

05 декабря - установка нового примыкания, укладка плитки клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №501, общежитие №22

11-12 декабря -  установка нового примыкания, укладка плитки клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №322, общежитие №23

11-12 декабря - установка нового примыкания, укладка плитки клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №707, общежитие №23

15 декабря – укрепление подвижных облицовочных плиток на крыльце общежития №16

18 декабря – уничтожение плесени, блок №1304, общежитие №15

18 декабря – уничтожение плесени, блок №1404, общежитие №15

18 декабря – уничтожение плесени, блок №1415, общежитие №15

19 декабря – уничтожение плесени, блок №519, общежитие №20

20 декабря – штукатурка откоса окна, 5 этаж лестница, общежитие №23

21-22 декабря – установка опалубки, над 2мя отверстиями в перекрытии на тех.этаже, запенивание отверстий,

подготовка к заливке пола, заливка пола, тех. этаж, общежитие №14.

29 декабря - восстановление гидроизоляции (частичная зачистка швов, затирка швов) в душевой, блок №601, общежитие №15

29 декабря - восстановление гидроизоляции (частичная зачистка швов, затирка швов, штукатурка порога) в душевой, блок № 612, общежитие №13